TD 2002 Capteur Wi-fi

Procès-verbal - du 05.09.2024

Présents

- M. Marques	(JMS)

- M. Bovey	(PBY)

État des lieux

- Software :

  - Fonctionnement du capteur pour ensuite réaliser l’algorithme pour une prévision météo : 100%

  - Communication avec la RTC, configuration du mode réveil : 90%

  - Communication USB-UART : 90%

  - Configuration de l’ESP32, PC-ESP32 : 100%

  - Communication UART de l’ESP32, uC-ESP32 : 90%

  - Sauvegarde data dans la flash : 90%

  - Algorithme et analyse sur les data : 70%

  - Algorithme sur la gestion de la LED RGB : 30%

  - Algorithme sur la gestion d’alimentation : 30%

Problèmes rencontrés

- Sauvegarde dans la flash bloquer.

- Pas de communication avec la RTC.

Solutions proposées

- Faire les test et mesure pour la RTC avec Kit de PIC32 de l’écoel

Décisions prises

- Arrêter la partie firmware et se concentrer sur le rapport

Suite du projet / objectifs

Finir le rapport

Prochaine réunion :

Destinataires de ce PV

- Aurélie Cuagnier, Secrétaire de l’ETML-ES

- Philippe Bovey, Maître de diplôme

Lausanne le 05.09.2024

Joao Marques Chaves