TD 2002 Capteur Wi-fi

Procès-verbal - du 08.08.2024

Présents

- M. Marques	(JMS)

- M. Bovey	(PBY)

État des lieux

- Test du prototype :

  - Mise en place d’un routeur Wi-fi.

  - Test mise en service serveur domoticz

    - Test avec envoie de requête http fonctionnel.

  - Partie fonctionnelle

    - La connexion Wi-fi sur le prototype.

    - Entrée dans le menu sur putty par USB.

    - Menu Réglage Wi-fi et Domoticz.

    - Quitter le menu sans save.

  - Partie non fonctionnelle

    - Le synthème s’arrête de tourner après un certain temps.

      - L’arrêt du synthème correspond à lecture des capteurs qui se fait tous les 60s, ce temp est configurable dans le menu.

      - Où sinon il peut s’agir de l’envoie de requête qui lui aussi ce fait tous les 60s temps.

    - Modification des valeurs dans le menu Période mesure et altitude.

      - Reste bloquer dans le menu sans pouvoir le quitter.

    - La sauvegarde du menu ne fait rien.

- Avancement phase pré-étude du projet :

  - Sélection composant principaux : module Wi-fi, module capteur (humidité, température, pression et qualité d’aire), RTC, pile akaline et nimh, convertisseur Uart-USB, led RGB.

  - Recherche documentation technique sur les différents élément cité-dessus.

- Rédaction rapport :

  - Chapitres traités :

    - Acronymes

    - Cahier des charges

      - Introduction

      - Principe de fonctionnement

    - Pré-étude,

      - Introduction

      - Planning

      - Schéma bloc

      - Description des blocs

      - Intégration mécanique

      - Faisabilité du projet.

Problèmes rencontrés

- Alimentation :

  - Distinction pile accu ou non.

  - Contrôleur de charge :

    - Comment et quand le mettre en route ?

- LED

  - Nombre de led nécessaire :

    - Une led RGB pour tout ou led RGB et des led de vie ?

  - Type de led :

    - Led RGB, led standard ?

- RTC

  - Besoin d’une pile bouton ?

  - Modèle ?

- Module Wi-fi

  - Communication externe pour configuration ?

- Rapport/Doc

  - Structure schéma.

  - Structure rapport.

Solutions proposées

- Alimentation :

  - Lecture ADC sur les piles, comparaison de la tension (akaline 1.5V, nimh 1.2V).

  - Lecture ADC avec et sans charge pour déterminer la résistance interne.

  - Utilisation de 4 pille, pour akaline 4*1,5V = 6V, nimh 4*1.2V = 4.8V.

- LED

  - Led RGB et une led de vie pour l’alimentation.

- RTC

  - MCP79411 modèle utiliser dans le KIT de MINF, je connais bien le fonctionnement de celui-ci par ce qu’utilisé durant les cours de MINF.

Décisions prises

- Alimentation :

  - Lecture ADC sur chaque cellule (4 piles), comparaison de la tension (akaline 1.5V, nimh 1.2V).

  - Lecture ADC sur le courant de sortie des pile, Rsens nécessaire.

- LED

  - Une led RGB, une led pour l’USB-C et une autres pour les piles. Les leds doivent être Low current.

- RTC

  - Pas besoin de pile bouton, car les piles/accus du système serviront d’alimentation en prévision de coupure.

  - MCP79411 modèle utiliser dans le KIT de MINF

- Module Wi-fi

  - Communication externe nécessaire pour configuration.

- Rapport/Doc

  - Schéma bloc :  partir avec le uC au centre, et différencier ce qui a été ajouté par rapport l’ancienne version.

  - Cahier des charges :  Résumer du CDC est suffisant, plus renvoi vers le cahier des charges existant.

Suite du projet / objectifs

- Alimentation :

  - Estimation de la consommation du système, pour estimer la durée de vie des piles/accu du sytheme.

  - Choix du contrôleur de charge.

  - Choix du régulateur (Step-Down,LDO).

  - Choix Rsens.

- Microcontrôleur :

  - Choix par rapport aux autres composant (nombre de pin nécessaire).

- Finaliser la pré-étude

  - Rédaction

  - Recherche documentation

- Réaliser le schéma électrique de la carte

- Sélectionner et commander tous les composant nécessaire au système.

Prochaine réunion :

12.08.2024, 14h00, salle R110 ETML-ES 			Revu du schéma électrique

14.08.2024, 14h00, salle R110 ETML-ES				Séance classique

Destinataires de ce PV

- Grégoire Rossier, Doyen de l’ETML-ES

- Philippe Bovey, Maître de diplôme

Lausanne le 08.08.2024

Joao Marques Chaves