TD 2002 Capteur Wi-fi

Procès-verbal - du 14.08.2024

Présents

- M. Marques	(JMS)

- M. Bovey	(PBY)

État des lieux

- Schématique :

  - Alimentation.

    - USB-C

      - Convertisseur USB-UART

    - Pile/Accu

      - Contrôleur de charge.

        - Commande MOSFET.

  - RTC

  - ESP32

  - Capteur (humidité, température, pression, qualité d’air).

  - Led RGB, Led de vie

- Revue de Schéma avec M.Bovey le lundi 12.08.2024.

- Planning.

  - Il y a eu une déviation par rapport à ce qui était prévu (1 à 2 jours de retard). Une partie de ce retard est due au temps passé lors de la première semaine à effectuer des tests sur le prototype actuel.

Problèmes rencontrés

- Alimentation :

  - Contrôleur de charge :

    - Commande MOSFET, il s’agit d’un MOSFET qui est commandé par l’une des sorties des microcontrôleurs. Son rôle est de débrancher les piles/accumulateurs en cas de problème détecté lors de la charge ou si des piles non rechargeables sont détectées.

      - Difficulté à estimer les caractéristiques du MOSFET, telles que VGS (th).

Solutions proposées

- Alimentation :

  - Contrôleur de charge :

    - Tension VGS (th) doit commuter à partir de 3v, tension a la source 6V et à la gâte 3.3, cela fait une différence de 2.7V. Rechercher un MOSFET à canal P avec un VGS (th) de minium 3V.

Décisions prises

- Alimentation :

  - Contrôleur de charge :

    - Recherche d’un MOSFET a canal P avec un VGS (th) de minimum 3V garanti pour un courant max 1-2A.

Suite du projet / objectifs

- Commande de composant

- Réalisation du PCB

- Connaitre les contraintes pour le boitier, pour une idée globale du design.

- Rapport

  - Finir la rédaction de la prés-étude.

  - Finir la rédaction du design.

Prochaine réunion :

16.08.2024, 16h30, salle R110 ETML-ES 				Revu du PCB

21.08.2024, 10h00, salle R110 ETML-ES				Séance classique

Destinataires de ce PV

- Grégoire Rossier, Doyen de l’ETML-ES

- Philippe Bovey, Maître de diplôme

Lausanne le 14.08.2024

Joao Marques Chaves