TD 2002 Capteur Wi-fi

Procès-verbal - du 21.08.2024

Présents

- M. Marques	(JMS)

- M. Bovey	(PBY)

État des lieux

- Commande de composant

  - Tous les composant ont été commander.

- Réalisation du PCB

  - PCB fini est commandé

    - Modification, ajout de sketching, deux pistes à rapprocher pour éviter un morceau de plan de masse dans le vide.

- Contraintes pour le boitier

  - Différant mesure du PCB (taille PCB, trou de perçage …) confirmer pour commencer le design du boitier.

- Rapport

  - Prés-étude, état : 90%.

  - Design, état : 85%.

- Absence

  - Perdu une demi-journée a causse de maladie.

- Planning.

  - La déviation par rapport à ce qui était prévu est maintenant de 1 jour.

Problèmes rencontrés

-

Solutions proposées

-

Décisions prises

- Ordre de priorité sur le software

  - Fonctionnement du capteur pour ensuite réaliser l’algorithme pour une prévision météo.

  - Communication avec la RTC, configuration du mode réveil.

  - Communication USB-UART.

  - Configuration de l’ESP32, PC-ESP32.

  - Communication UART de l’ESP32, uC-ESP32.

  - Sauvegarde data dans la flash.

  - Algorithme et analyse sur les data.

  - Algorithme sur la gestion de la LED RGB.

  - Algorithme sur la gestion d’alimentation.

Suite du projet / objectifs

- Commencer la partie software.

- Tests capteur et RTC avec le kit pic 32 de l’école

- Design du boitier.

- Rapport

  - Finir la rédaction de la prés-étude.

  - Finir la rédaction du design.

Prochaine réunion :

28.08.2024, 9h00, salle R110 ETML-ES				Séance classique

Destinataires de ce PV

- Aurélie Cuagnier, Secrétaire de l’ETML-ES

- Philippe Bovey, Maître de diplôme

Lausanne le 21.08.2024

Joao Marques Chaves