TD 2002 Capteur Wi-fi

Procès-verbal - du 28.08.2024

Présents

- M. Marques	(JMS)

- M. Bovey	(PBY)

État des lieux

- Software :

  - Fonctionnement du capteur pour ensuite réaliser l’algorithme pour une prévision météo : 70%

  - Communication avec la RTC, configuration du mode réveil : 70%

  - Communication USB-UART : 85%

  - Configuration de l’ESP32, PC-ESP32 : 90%

  - Communication UART de l’ESP32, uC-ESP32 : 10%

  - Sauvegarde data dans la flash : 10%

  - Algorithme et analyse sur les data : 0%

  - Algorithme sur la gestion de la LED RGB : 20%

  - Algorithme sur la gestion d’alimentation : 0%

- Montage de la carte : 90%

Problèmes rencontrés

Solutions proposées

-

Décisions prises

- Rapport :

  - Finaliser les parties schématiques et PCB.

  - Commencer la partie software (pseudo-code,structo…)

Suite du projet / objectifs

- Montage

  - Modification sur la RTC.

    - Erreur numéro de patte dans la schématique, les patte 5-8 sans inverser.

  - Montage du module capteur.

- Continuer la partie software.

  - Mise en place du MQTT.

- Rapport

  - Finir les parties schématiques et PCB.

  - Avancer sur la partie software.

    - Test capteur (température, humidité…) et RTC sur le kit pic32 de l’ETML-ES.

    - Communication USB-UART.

    - Initialisation de l’ESP32.

Prochaine réunion :

06.09.2024, 13h00, salle R110 ETML-ES				Séance classique

Destinataires de ce PV

- Aurélie Cuagnier, Secrétaire de l’ETML-ES

- Philippe Bovey, Maître de diplôme

Lausanne le 28.08.2024

Joao Marques Chaves