**Sujet de la séance**

Procès-verbal - du 03.09.2020

Présents

* M. Rickenbach
* M. Castoldi

État des lieux

* Commencement de la communication UART entre l'USB et le microcontrôleur (menu).

Problèmes rencontrés

Problème lors de la communication UART (remplissage du FifoSW).

Problème avec le BME280 (KO?).

Solutions proposées

Tous les problèmes ont été corrigés.

Décisions prises

* Continuation du software (menu)

Suite du projet / objectifs - jusqu’au mardi 08 septembre 2020

* Commander un light pipe et le monter
* Commencer le Hardware (ouverture du boitier pour le câble USB)
* Avoir un software fonctionnel

Prochaine réunion:

Le mardi 08 septembre 2020 à 9h en classe.

Destinataires de ce PV

M. Castoldi

M. Rossier

Lausanne le 03.09.2020

Diego Rickenbach