**Sujet de la séance**

Procès-verbal - du 27.08.2020

Présents

* M. Rickenbach
* M. Castoldi

État des lieux

* Avancement du software (envoie de commande sur le module Wifi)
* En attente du PCB

Problèmes rencontrés

Problème lors de la communication entre le module Wifi et Domoticz, syntaxe de la commande pas correcte.

Solutions proposées

Syntaxe trouvée, ce qui me permet de pouvoir continuer dans la création des fonctions.

Décisions prises

* Continuation du software
* Montage du PCB dès que reçu
* Trouver un light pipe correspondant au dimension du boitier.

Suite du projet / objectifs - jusqu’au jeudi 03 septembre 2020

* Avancer dans le software (lecture capteurs, liaison wifi) à l'aide du PCB de projet de semestre
* Montage du PCB et test de fonctionnements
* Pouvoir commander un light pipe (dépend du montage PCB)

Prochaine réunion:

Le jeudi 03 septembre 2020 à 13h en classe.

Destinataires de ce PV

M. Castoldi

M. Rossier

Lausanne le 27.08.2020

Diego Rickenbach